PROJEKT

UMOWA nr. /TSO/RD/2012r

Zawarta w dniu …..............  w  Ostrołęce pomiędzy:

Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrołęce

07 - 410 Ostrołęka , ul. Kurpiowska 21,

zarejestrowanym w KRS pod numerem : 0000059764

reprezentowanym przez:

- Dariusza Olkowskiego                     -   Prezesa Zarządu

z jednej strony , zwanym dalej  „ Zamawiającym ”

a …....................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

posiadającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej po numerem ewidencyjnym :

reprezentowanym przez :

1. …................................         -   …...........................

z drugiej strony , zwanym dalej  „ Wykonawcą ”

Umowę zawarto po wyłonieniu oferenta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Spółka z o.o. w Ostrołęce.

§ 1.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrołęce  zleca

naprawy nawierzchni jezdni i chodników uszkodzonych w wyniku awarii infrastruktury

technicznej OPWiK oraz po wykonanych robotach  inwestycyjnych, zgodnie z Warunkami

Zamówienia i ofertą, stanowiącymi integralne załączniki do umowy.

§ 2.

1.Zakres rzeczowy wykonania robót drogowych ustalany będzie na bieżąco,  każdorazowo

na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego przesyłanych faxem na numer

.................................  lub powiadomienia telefonicznego pod nr : komórkowy : ......................

lub stacjonarny .................................... Telefon dostępny w ciągu 7 dni tygodnia (łącznie z

dniami wolnymi od pracy).

2.Termin realizacji każdorazowego zlecenia ustala się w ciągu 48 godzin od momentu

zgłoszenia.

Strona 1 z 3

3.Z chwilą powiadomienia o realizacji robót drogowych oraz w czasie ich realizacji,Wykonawca

będzie utrzymywał teren w stanie umożliwiającym komunikację (zapewni niezbędne przejścia

dojazdy  i przejazdy), ustawi  zastawy drogowe, znaki drogowe, lampy ostrzegawcze  na czas

realizacji robót, uzgodnione ze służbami drogowymi i policją oraz  zapewni ład i porządek

na terenie prowadzonych robót.

§ 3.

Wykonawca zabezpiecza wszystkie  materiały niezbędne do wykonania zleconych robót.

§ 4.

1.Wszystkie ceny przedstawione w kosztorysie ofertowym , będącym integralną częścią umowy

nie mogą ulec zmianie przez okres trwania niniejszej umowy.

2.Wynagrodzenia za wykonane roboty w okresie trwania umowy , będą rozliczane na  podstawie

kosztorysu ofertowego przedstawionego jako załącznik Nr 1 do oferty.

3.Roboty nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym będą rozliczane na podstawie kosztorysów

powykonawczych w/g obowiązujących katalogów KNNR na podstawie cen : stawki robocizny,

materiałów i sprzętu nie wyższych niż opublikowane w cennikach “ SEKOCENBUD “ za

poszczególny kwartał dla województwa mazowieckiego.

4.Podatek VAT do robót objętych umową ustala się w/g obowiązujących przepisów na dzień

fakturowania.

§ 5.

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy  należność wg wystawionej faktury w ciągu 14 dni na

rachunek  Nr : ...............................................................................................................................

Bank   ............................................................................................................................................

§ 6.

1.Potwierdzającym wykonanie robót objętych niniejszą umową ze strony Zamawiającego będzie

Bogusław Sienicki.

2.Wystawienie faktury za wykonane roboty drogowe może nastąpić jedynie na podstawie

załączonego protokółu odbioru oraz sprawdzonego kosztorysu powykonawczego

wykonanych robót drogowych.

3.Kosztorysy będą sprawdzane przez Zamawiającego po uprzednim zatwierdzeniu obmiaru

robót.

4.Wykonawca udziela  ................. miesięcy gwarancji na wykonane roboty drogowe od daty

sporządzonego protokółu odbioru robót.

§ 8.

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w realizacji zlecenia w

wysokości 0,1% wartości tej roboty  za każdy dzień zwłoki.

2.Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia, określonego w kosztorysie ofertowym.

Strona 2 z 3

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie faktury odsetki ustawowe.

4.Strony mają prawo do odszkodowania za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy do pełnej wysokości szkody.

5.Nie realizowanie zleconych robót drogowych zgodnie z niniejszą umową spowoduje

wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego.

§ 9.

Umowa zostaje zawarta na czas określony :  od dnia 01.01.2012r. do  dnia 31.12.2012r.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca :								Zamawiający :

Strona 3 z 3